Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

09 июля 2013 г. № 59-п

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения | до 09.07.2013 г. | Шаповалов И.П. |
| 2. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте муниципального образования. | В течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления | Мардвинцева Н.Я. |
| 3. | Сбор исходной информации в целях разработки схемы теплоснабжения для предоставления разработчику схемы теплоснабжения | до 30.07.2013 г. | Мардвинцева Н.Я. |
| 4. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления на рассмотрение | Мардвинцева Н.Я. |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края | с 01.09. – 01.10.2013 года | Шаповалов И.П. |
| 6. | Утверждение схемы теплоснабжения в соответствии с графиком | октябрь 2013 г. | Шаповалов И.П. |
| 7. | Размещение схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края | В течение 15 календарных дней с даты утверждения | Мардвинцева Н.Я. |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

от 09 июля 2013 г. № 59-п

09 июля 2013 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы теплоснабжения села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения поселения  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработаки и утверждения», постановлением администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края от 09.07.2013г. № 59-п «О разработке схемы теплоснабжения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края».

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет с соблюдением следующих принципов:

-обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

-обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

-обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

-согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган -  администрацию муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского разрабатывает схему теплоснабжения поселения самостоятельно. Все замечания и предложения просим направлять по адресу:

с. Апанасенковского, пер. Комсомольский, 16 Апанасенковский район Ставропольский край

телефон 73-3-92,  факс 73-3-16

электронная почта: moapan@rambler.ru

Ответственное лицо – Мардвинцева Наталья Яковлевна - управляющий делами администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.