Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

от 09 июля 2013 г. № 60-п

График разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке схемы водоснабжения. | 09.07.2013 г. | Шаповалов И.П. |
| 3 | Сбор исходной информации в целях разработки схем водоснабжения и водоотведения для предоставления разработчику | до 30.07.2013 г. | Мардвинцева Н.Я. |
| 4. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения на сайте муниципального образования | В течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления | Мардвинцева Н.Я. |
| 7. | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на сайте в полном объеме. | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления на рассмотрение. | Мардвинцева Н.Я. |
|  | Проведение публичных слушаний | С 01.09.2013 г. – 01.10.2013 г. | Шаповалов И.П. |
| 8. | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с графиком | Октябрь 2013 г. | Шаповалов И.П. |
| 9. | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения на сайте в полном объеме | В течение 15 календарных дней с даты утверждения | Мардвинцева Н.Я. |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

от 09 июля 2013 г. № 60-п

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мардвинцева Наталья Яковлевна | Управляющий делами администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |
| Ополько Светлана Андреевна | Специалист 1 категории администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края |
| Углов Николай Борисович | начальник Апанасенковского участка филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - Апанасенковский "Межрайводоканал" |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

от 09 июля 2013 г. № 60-п

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

Администрация муниципального образования Села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края от 09 июля 2013 года № 60-п «О разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края».

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ водоснабжающих и водосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования села Апанасенковского можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган -  Администрацию муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.

Администрация муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения самостоятельно. Все замечания и предложения просим направлять по адресу:

Ставропольский край, Апанасенковский район село Апанасенковское, пер. Комсомольский, 16

Телефон: 8 (86555) 73-3-92; факс: (86555) 73-3-16

электронная почта: moapan@rambler.ru

Ответственное лицо – Мардвинцева Наталья Яковлевна, управляющий делами администрации муниципального образования Села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края.