ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

16 апреля 2019 г.                      с.Апанасенковское                                   № 40-п

О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

В целях повышения уровня благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории села Апанасенковского, в рамках подготовки к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, администрация муниципального образования села Апанасенковского  Апанасенковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2019 год.

2.Рекомендовать руководителям  учреждений и организаций всех форм собственности:

2.1.Провести с 16 апреля по 01 ноября 2019 года мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории села.

2.2.Осуществить комплекс организационных мер по выполнению работ по ремонту фасадов жилых и общественных зданий, малых архитектурных форм, разбивке новых цветников.

2.3. Принять меры по ликвидации стихийных свалок, уборке территорий, прилегающих к предприятиям и организациям всех форм собственности, частным домовладениям.

2.4.Каждую пятницу  организовать проведение «Санитарных дней».

2.5. Завершить работы по приведению в порядок братских могил, воинских захоронений, территорий кладбища в срок до 25 апреля 2019 года.

3.Участковому уполномоченному полиции А.С. Сребному совместно с административной комиссией Н.С. Стрешенец:

3.1.Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости участия населения в мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории села.

3.2. Руководствоваться Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

3.3.Усилить требования к руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, владельцам частных домовладений за соблюдением «Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования села Апанасенковского», утвержденных решением совета муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края от 01 июня 2012 г. № 80.

4. Образовать и утвердить рабочую группу по контролю за ходом работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке  территории села согласно приложению 1.

5. Управляющему делами администрации муниципального образования села Апанасенковского Н.Я.  Мардвинцевой:

5.1.  Представлять еженедельно по четвергам информацию о ходе работ в отдел муниципального хозяйства администрации Апанасенковского муниципального района.

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Вестник села Апанасенковского.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края И.П. Шаповалова.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края                                                                   И.П.Шаповалов

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

от 16 апреля 2019 г. № 40-п

## П Л А Н

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разбивка цветника и высадка роз в парковой зоне | Апрель-май | Шаповалов И.П. |
| 2. | Наведение порядка в парковой зоне поселения, спиливание сухих деревьев, уборка сухой травы | До 25 апреля | Шаповалов И.П. |
| 3. | Наведение порядка на прилегающих территориях к организациям и учреждениям села | До 25 апреля | Шаповалов И.П. Руководители организаций и учреждений села |
| 4. | Наведение порядка на улицах и переулках села | До 25 апреля | Шаповалов И.П. Участковый уполномоченный полиции Стрешенец Н.С. |
| 5. | Приведение в порядок братских могил и территорий сельского кладбища | до 25 апреля | Шаповалов И.П. |
| 6. | Наведение порядка или буртовка свалки села | до 01 мая до 01 ноября | Шаповалов И.П. |
| 7. | Наведение санитарного порядка в личных подворьях граждан (вывоз мусора, навоза) | до 01 июня | Шаповалов И.П. |
| 8 | Обслуживание асфальтных дорог по селу (ямочный ремонт) | до 01 октября | Шаповалов И.П. |
| 9. | Приобретение и установка ламп по уличному освещению | В течение года | Шаповалов И.П. |
| 10 | Проведение «санитарных дней» | В течение года | Шаповалов И.П. |
| 11. | Ремонт остановки | до 01 октября | Шаповалов И.П. |

_________________________

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования села Апанасенковского  Апанасенковского района Ставропольского края

от 16 апреля 2019 г. № 40-п

С О С Т А В

рабочей группы по контролю за ходом работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке муниципального образования села Апанасенковского

| Шаповалов Иван Павлович | глава муниципального образования села Апанасенковского, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Яндаль Антонина Ивановна | заведующая библиотекой села Апанасенковского, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы |
| Жуковская Татьяна Анатольевна | Директор МКОУ СОШ № 13 села Апанасенковского |
| Филь Вера Анатольевна | заведующая МКДОУ № 10 детский сад «Колокольчик» |
| Шаповалова Наталья Михайловна | директор МКУК «Апанасенковский сельский Дом культуры» |

__________________________________________________